|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача** | **Ожидаемый результат** | **Периоды выполнения** | **Ответственный** |
|  | Ознакомление с документацией по проекту "Развитие системы электронного документооборота" | Ознакомлен с документацией по проекту |  | Бусыгин А.А. |
|  | Ознакомление с технической документацией СЭД TESSA. Изучение системы TESSA | Ознакомлен с документацией и системой TESSA |  | Бусыгин А.А. |
|  | Обучение на курсе "Системное и предметное администрирование СЭД  TESSA" на базе настроенного решения для Концерна | Получены знания по системному и предметному администрированию в TESSA |  | Бусыгин А.А. |
|  | Разработка и согласование ЧТЗ на блок «управление нормативными документами интегрированной структуры Концерна / внутренними нормативными документами Концерна» (в роли исполнителя) | ЧТЗ разработано и утверждено |  | Крылосова А.Ю. |
|  | Рассмотрение и согласование ЧТЗ на блок «управление нормативными документами интегрированной структуры Концерна / внутренними нормативными документами Концерна» (в роли согласующего) | Согласовано ЧТЗ |  | Бусыгин А.А. |
|  | Настройка системы TESSA в соответствии с ЧТЗ | Настроена система в соответствии с ЧТЗ |  | Бусыгин А.А. |
|  | Разработка и согласование программы и методики предварительных испытаний. | Согласована программа и методика предварительных испытаний |  | Крылосова А.Ю. |
|  | Демонстрация функциональному заказчику. | Продемонстрирована система функциональному заказчику |  | Крылосова А.Ю.  Бусыгин А.А. |