УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

Я.В. Новиков

«\_\_\_» января 2019 г.

**ПРОТОКОЛ**

совещания по вопросу: **« О ходе проведения строительно-монтажных работ и определении приоритетных объектов по линии Минобороны**

**и Росавиации на 2019 год»**

г. Москва 14.01.2019

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

**Руководитель совещания**: генеральный директор НовиковЯ.В.

**Присутствовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| От АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»: | Слухов О.А., Филиппов С.В.,  Шуракова Е.С., Окольцина О.А., |
| От ООО «Алмаз-Антей Строй»: | Лоренц А.Э. |

В ходе совещания рассмотрены основные проблемные вопросы, связанные с проектированием и строительством объектов Концерна. Определены приоритетные направления, связанные с выполнением Концерном строительных работ в 2019 году и на перспективу.

Основное внимание предложено уделить заказам Минобороны и Росавиации (УВД), позволяющим максимально загрузить предприятия Концерна. Усилить контроль за подбором подрядных организаций для выполнения проектных, строительно-монтажных работ.

**По вопросам совещания выступили:**

Слухов О.А., Шуракова Е.С., Окольцина О.А., Лоренц А.Э.

**Решили:**

1. Основные усилия в 2019 году сосредоточить на выполнении строительно-монтажных работ по объектам (темам) 1,2,5.

Ответственный: Слухов О.А.

1. Подготовить обращение к Росавиации по дальнейшим работам (корректировка проектной документации, объемы финансирования) и возможности передачи объекта Заказчику в случае дальнейшего отсутствия финансирования.

Ответственный: Филиппов С.В.

Срок до 15.02. 2019

1. Провести анализ состояния работ по каждому проблемному объекту Росавиации (УВД) с предложениями по их решению.

Ответственные: Слухов О.А.

Срок до 25.01. 2019