**ПРОТОКОЛ**

совещания под руководством генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | 15.01.2019 |

Председательствующий – генеральный директор НовиковЯ.В.

Секретарь – Бевза Б.Т.

Присутствовали:

|  |  |
| --- | --- |
| От АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»: | Слухов О.А., Филиппов С.В.,  Шуракова Е.С., Окольцина О.А., |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Повестка дня: | О ходе проведения строительно-монтажных работ и определении приоритетных работ на объекте 2 на 2019 год  Докладчик Филиппов С.В. |

Слушали: Доклад Филиппова С.В.

Докладчик рассмотрел основные проблемные вопросы, связанные с проектированием и строительством объекта 2 Концерна. Определены приоритетные направления, связанные с выполнением Концерном строительных работ в 2019 году и на перспективу.

Выступили:

Слухов О.А., Шуракова Е.С.

Постановили:

1. Основные усилия в 2019 году сосредоточить на выполнении строительно-монтажных работ по объекте 2. Для чего:
   1. В срок до 06.02.2019 освоить 100 тыс. руб.

Ответственный Слухов О.А.

* 1. В срок до 12.04.2019 освоить 200 тыс. руб.

Ответственный: Филиппов С.В.

1. Провести анализ состояния работ по объекту 2 и подготовить предложения по решению проблемных вопросов.

Ответственные: Слухов О.А., Филиппов С.В.

Срок до 25.01. 2019

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель совещания | Я.В. Новиков |
| Секретарь | Б.Т. Бевза |