**Отчет о выполнении работ**

специалиста технологического обеспечения системы электронного документооборота

Отдела развития системы управления Департамента стратегического развития Крылосовой А.Ю.

в период испытательного срока с 05.03.2018 по 05.06.2018

На период испытательного срока были поставлены следующие **задачи**:

1. Участие в проекте создания и внедрения системы электронного документооборота Tessa (далее – СЭД) в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (далее – Концерн):

- участие в совещаниях рабочих групп по вопросам внедрения СЭД;

- подготовка требований к модулям СЭД «Документационное обеспечение», «Договоры», «Документы СМК»;

- подготовка и консолидация замечаний и предложений к проектной документации;

- участие в разработке ЧТЗ к блоку «Договоры»;

- подготовка дополнений и изменений в ЧТЗ к блоку «Документационное обеспечение»;

- участие в тестировании СЭД;

- изучение методической и технической документации по работе с СЭД;

- деловая переписка, обмен проектной и организационной документацией с компанией-разработчиком СЭД;

- ведение репозитория Tessa.

2. Изучение базы знаний организационно-распорядительной, нормативной и методической документации Концерна, в том числе по автоматизируемым в СЭД процессам.

Информация о состоянии выполнения задач приведена в Приложении 1 «План работ».

Приложение 1

**План работ**

| **№** | **Задача** | **Дата выполнения** | | **Результаты** | **Файлы** | **Статус задачи** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало** | **Окончание** |
| **Проектная** | | | | | | |
|  | **Интеграция справочников TESSA «Контрагенты» с КАСУ НСИ:** | Март 2018 | Май 2018 |  |  |  |
| 2.1. Согласование концептуального подхода к ведению справочника «Контрагенты» в СЭД TESSA (механизм интеграции и обмена с КАСУ НСИ) с ООО «Синтеллект», с начальником канцелярии Концерна Окольциной О.А. | 26.03.18 | 30.03.18 | Рассмотрение предложений ААУК (г. Екатеринбург) по интеграции КАСУ НСИ и СЭД «TESSA», ЧТЗ |  | Выполнено |
| 2.2. Согласование ЧТЗ (итерация 1) по интеграции КАСУ НСИ с СЭД TESSA, разработанного ОСП «Уральское» ООО «Алмаз-Антей управленческое консультирование. Представление замечаний/ предложений. | 28.03.18 | 30.03.18 | Подготовка замечаний, консолидация замечаний к ЧТЗ |  | Выполнено |
|  | **Автоматизация процессов управления делопроизводством** | Апрель 2018 | Июнь 2018 |  |  | Выполнено |
| 3.1. Тестирование процесса регистрации входящих, исходящих, внутренних документов. Подготовка замечаний и требований на доработку.  3.2. Внесение изменений/дополнений в ЧТЗ по блоку «Делопроизводство». | Подготовлены замечания и предложения по доработке РК входящих, внутренних и исходящих документов.  Согласованные с ДОУ требования внесены в дополнение к ЧТЗ по блоку «Документационное обеспечение». |  | Выполнено |
|  | **Автоматизация процесса работы с договорной документацией** | Март 2018 | Июнь 2018 |  |  | В процессе |
| 4.1. Изучение базы знаний по процессу «Договорная документация» | Март 2018 | Апрель 2018 | Рассмотрены документы СМК по договорному процессу, проектные решения и предложения заинтересованных подразделений. Разработаны требования для включения в ЧТЗ по блоку «Договоры» |  | Выполнено |
| 4.2. Участие в совещании с ЗГД по стратегическому развитию по вопросу автоматизации договорного процесса | 22.03.18 | 22.03.18 | По результатам совещания описаны требования к СЭД в части автоматизации договорной деятельности для включения в ЧТЗ (оформлены протоколом) |  | Выполнено |
| 4.3. Разработка печатных форм статистических и аналитических отчетов по работе с договорами в СЭД | 30.04.2018 | 04.04.18 | Разработаны отчетные формы по блоку Договоры для формирования в СЭД. Включены в ЧТЗ |  | Выполнено |
| 3.4. Участие в разработке и согласовании ЧТЗ по блоку «Договоры» | Май 2018 | Июнь 2018 | Подготовлены замечания, дополнительные требования к проекту ЧТЗ, направлены в Синтеллект для доработки. |  | В процессе |
|  | Изучение методической и технической документации по работе и настройке СЭД TESSA | Апрель 2018 | Май 2018 | Рассмотрены Руководство пользователя СЭД TESSA, Руководство администратора СЭД TESSA, Руководство начинающего разработчика.  Изучаются электронные обучающие курсы |  | В процессе |
|  | Обучение в Синтеллект по курсам: - Предметное администрирование;  - Пользователь СЭД. | Июнь 2018 | Июнь 2018 |  |  | Не начато |
|  | **Автоматизация процесса согласования документов СМК**   * 1. Изучение базы знаний документов СМК для автоматизации процесса согласования в СЭД.   2. Подготовка требований. | Май 2018 | Июнь 2018 | 1. Рассмотрены стандарты СМК:  - СТО ИПВР 5.5-02-2017 Общие требования к разработке, утверждению, учету и пересмотру положений о структурных подразделениях, структурных звеньях, коллегиальных органах и оформлению и должностных инструкций работников Концерна;  - [СТО ИПВР 4.2-01-2006](file:///\\antey\smq\4%20Стандарты,%20положения,%20инструкции%20СМК%20Концерна\Информационный%20фонд%20документов%20СМК%20Концерна\СТО%20ИПВР%204.2-01-2006%20ред%203) редакция 3 Общие требования к разработке, утверждению, учету, актуализации и отмене документированных процедур системы менеджмента качества;  Проекты стандартов:  - СТО ИС Концерн ВКО 00-001-2018 Система стандартов интегрированной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» Основные положения, СТО ИС Концерн ВКО 00-002-2018 Правила построения, изложения, оформления и содержания стандартов, СТО ИС Концерн ВКО 00-003-2018 Порядок разработки, утверждения, применения, актуализации и отмены стандартов.  2. Подготовлен проект процедуры согласования документов СМК в СЭД (будет доработан). |  | В процессе  (СТО ИС находятся в разработке, детальные требования после утверждения) |
|  | Участие в совещаниях рабочих групп по вопросам внедрения СЭД TESSA. | Март 2018 | Июнь 2018 | Принято участие в совещаниях:  1. **15.03.18** - совещание по вопросу обсуждения механизма обмена данными между СЭД TESSA и КАСУ НСИ в части справочника Контрагенты (обмен, дедублирование контрагентов).  2. **15.03.18** - совещание по автоматизации договорной деятельности. Подготовка консолидированных замечаний к протоколу.  3. **27.03.18** – совещание в Синтеллект по настройке СЭД в части блока Делопроизводства.  4. **29.03.18** – участие в демонстрации настройки СЭД в части блока Делопроизводство для работников канцелярии Концерна.  5. **02.04.18** Совещание РГ с участием ААУК по нормализации справочников и интеграции с ТЕССА  6. **03.04.18** – совещание РГ по договорам с ДПОД 10.00  7. **03.04.18** –совещание по АРМ руководителя  8. **06.04.18** Совещание в рабочем порядке с Окольциной и Муратовой по оптимизации РК входящих, внутренних, исходящих документов.  9. **19.04.2018** Совещание РГ по интеграции с СУЗ, работа с исходящими договорами конкурентной процедуры закупки.  10. **10.05.2018** Совещание в Синтеллект по доработкам замечаний к блоку Делопроизводство  11. **29.05.2018** Совещание в Синтеллект. Демонстрация работы СЭД блока «Документационное обеспечение».  12. **31.05.2018** Демонстрация настройки и работы блока «Документационное обеспечение» в СЭД в Концерне.  По результатам совещаний подготовлены протоколы (участие в подготовке, консолидации, согласовании, пересылке). | [\\antey\TESSAproject$\4\_Протоколы рабочих совещаний](file:///\\antey\TESSAproject$\4_Протоколы%20рабочих%20совещаний) | Выполнено |
|  | Формирование предложений по автоматизации процесса:  - работа с заданиями в СЭД без привязки к зарегистрированным документам (управление заданиями);  - управление идеями (краудсорсинг)**.** |  |  | Перспективная задача |  |  |
|  | **Организационная/операционная** |  |  |  |  |  |
|  | Прохождение инструктажей по: ОТиТБ, ГОиЧС, охране окружающей среды, о мерах пожарной безопасности, оказания первой доврачебной помощи, правила использования ПК | 05.03.18 | 06.03.18 | Пройдены инструктажи, сделана запись в журналах ознакомления |  | Выполнено |
|  | Ознакомление с НМД Концерна, СМК Концерна, документацией по проекту внедрения СЭД TESSA , ОРД, инструкциями по работе в СЭД DocsVision, | 05.03.18 | 05.06.18 | Рассмотрены основные стандарты, положения, правила и регламенты, проектные документы, принято для руководства в работе. |  | В процессе |
|  | Участие:  - в конференции «Организация централизованного управления НСИ» | 15.03.18 | 15.03.18 | 1. Получено общее представление о политике Концерна в сфере автоматизации и внедрении информационных технологий, в частности НСИ.  2. Рассмотрено ТЗ на создание централизованного справочника контрагентов в КСУ НСИ Концерна. |  | Выполнено |