### О продлении опытной эксплуатацию блока

### «Согласование служебных записок на оплату» в СЭД TESSA

Во исполнение приказа генерального директора от 08.05.2020 № 109 с целью проверки функциональности и работоспособности блока «Согласование служебных записок на оплату» в системе электронного документооборота TESSA (далее – Система)

П Р Е Д Л А Г А Ю:

1. Продлить опытную эксплуатацию Системы до 31.07.2020.

2. Директору департамента стратегического развития Волкову Г. В.:

до 15.07.2020 организовать и провести обучение работников департамента заказов и поставок продукции военного назначения;

до 31.07.2020 устранить выявленные в процессе опытной эксплуатации замечания к Системе.

3. Директору департамента заказов и поставок продукции военного назначения Черепенину С. Н.:

с даты окончания обучения согласование служебных записок на оплату осуществлять в Системе в соответствии с Программой опытной эксплуатации и инструкциями пользователей по работе в Системе;

согласование служебных записок на оплату в бумажной форме после завершения обучения работе в Системе проводить только по согласованию со мной.

4. Другим структурным подразделениям Концерна участвовать в опытной эксплуатации Системы по решению их руководителей.

5. Структурным подразделениям, участвующим в опытной эксплуатации, фиксировать замечания в системе электронных заявок Naumen.

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

**Заместитель генерального директора –**

**финансовый директор Р. Ф. Улумбеков**