**Проект**

**ПРОТОКОЛ**

**Совещания управляющего совета проекта «Развитие системы электронного документооборота в**

**АО «Концерн ВКО «АЛМАЗ – АНТЕЙ»**

г.Москва, ул. Верейская д.41                                    Протокол №   от 11 сентября 2020г.

**Присутствовали:**

Коваль А.Г. **-**  заместитель генерального директора по стратегическому развитию;

Джепа Д.С. − руководитель аппарата генерального директора;

Коршунов А.Д. – директор департамента экономики;

Евдокимов А.И. – заместитель директора информационных технологий и связи;

Миносьянц А.Ю. − начальник отдела развития системы управления;

Ганина Ю.В. − руководитель направления внедрения автоматизированных систем;

Шайнога В. И. − руководитель направления технологического обеспечения системы электронного документооборота;

Джанаев Ч.Б. директор департамента закупочной и имущественной политики;

Смольников Д.В. – главный корпоративный секретарь

**Повестка дня**

1. **О готовности блока «Делопроизводство» СЭД к опытной эксплуатации**

**Слушали:**

1. Коваль А.Г. о результатах приемо-сдаточных испытаний **блока «Делопроизводство» СЭД**

Предлагается утвердить результаты приемо-сдаточных испытаний и принять решение о готовности **блока «Делопроизводство» СЭД к опытной эксплуатации.**

**Выступали: Джепа Д.С. Необходимо провести дополнительное обучение пользователей.**

В порядке развития СЭД сформировать решения по категорированию документов и использованию Tessa для работы с документами ограниченного доступа.

Обеспечить поддержку со стороны работников Синтеллект на территории Концерна.

Евдокимов А.И. о готовности к опытной эксплуатации: организованы рабочие места пользователей, настроены роли, замещения, права доступа, актуализированы справочники. Система готова для использования работниками, работающими в подразделениях, находящихся вне основной территории Концерна.

**Решили:**

* 1. Утвердить результаты приемо-сдаточных испытаний (Протоколы испытаний прилагаются). Блок «Делопроизводство» системы электронного документооборота готов к **опытно-промышленной эксплуатации**
  2. Признать целесообразным начало **опытно-промышленной эксплуатации** блока «Делопроизводство» **28 сенября 2020 года.**
  3. **Организовать дополнительное обучение пользователей перед началом опытной эксплуатации.**

**Решение принято единогласно**

Заместитель генерального директора

по стратегическому развитиюА.Г. Коваль