|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ**  Заместитель генерального директора  АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Князев  «\_\_\_» 2019 г. |

**ПРОТОКОЛ**

совещания по вопросу создания  
 участка окончательной сборки изделий 48Н6Е3  
 на территории инозаказчика «792» и организации лицензионного

производства ЗУР

На совещании присутствовали представители:

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»: ………..

АО «МКБ «Факел»: …………..

АО «ММЗ «АВАНГАРД»: ………..

Рассматриваемые на совещании вопросы:

1. Порядок разработки документации на сборочные комплекты № 1 и № 2, порядок их поставки.

2. Определение состава и порядок разработки документации на технологическое изделие 48Н6Е3.ТИ.

3. Организация лицензионного производства ЗУР 48Н6Е3 на территории инозаказчика «792».

Заслушав и обсудив информацию представителей АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «МКБ «Факел», АО «ММЗ «АВАНГАРД» по рассматриваемым на совещании вопросам, **решили:**

**1.** АО «МКБ «Факел» разработать ПЭО на поставку сборочных  
 комплектов № 1 и № 2.

Срок: 12.12.2019 г.

Отв. АО «МКБ «Факел».

**2.** АО «МКБ «Факел» разработать конструкторскую документацию на технологическое изделие 48Н6Е3.ТИ.

Срок: 12.03.2020 г.

Отв. АО «МКБ «Факел».

**3.** АО «МКБ «Факел» разработать конструкторскую документацию на сборочные комплекты № 1 и № 2, а также разработать необходимую документацию для их доставки инозаказчику.

Срок: 12.03.2020 г.

Отв. АО «МКБ «Факел».

**4.** Составить полную схему кооперации (деления) изделия ЗУР 48Н6Е3 до уровня материалов и элементной базы с привлечением разработчиков и предприятий-изготовителей покупных комплектующих изделий.

Срок: 10.12.2019 г.

Отв. АО «МКБ «Факел», соисполнитель АО «ММЗ «АВАНГАРД».

**5.** Составить перечень комплектующих изделий, производство которых планируется к передаче по лицензионному соглашению, (прав на них, охраняемых патентами, включая технологии, не имеющие правовой защиты (ноу-хау)). Определение объема прав на использование патентов и технологий (простые, исключительные и полные).

Срок: 20.12.2019 г.

Отв. АО «МКБ «Факел».

**6.** Определить перечень изделий, в которых применяются критические технологии, а так же изделий, которые являются заимствованными (используются в других образцах ВВСТ).

Срок: 20.12.2019 г.

Отв. АО «МКБ «Факел».

**7.** Определить состав технологического оборудования, планируемого к передаче совместно с лицензионным соглашением. Технологии сборочного процесса, которые необходимо включить в перечень Лицензионного соглашения.

Срок: 20.12.2019 г.

Отв. АО «МКБ «Факел», соисполнитель АО «ММЗ «АВАНГАРД».

**8.** Разработать ПЭО на организацию лицензионного производства ЗУР 48Н6Е3.

Срок: 01.02.2020г.

Отв. АО «МКБ «Факел».

|  |  |
| --- | --- |
| От АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»  От АО «ММЗ «АВАНГАРД» | От АО «МКБ «Факел» |