Мероприятия по разработке стандартов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Наименование Стандарта | Запланированный срок | Новый срок | Причина переноса срока |
| Разработка и утверждение СТ ИС КОНЦЕРН ВКО 02.3–008–2021 | Система стандартов интегрированной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей». Система менеджмента инвестиционной эффективности. Общие требования инициации и управления проектами цифровой трансформации. | 2 квартал 2021 года | 2 квартал 2022 года | Директивой Правительства №3438п-П13 от 14.04.2021 необходимо актуализировать стратегию ЦТ до 2024 года с применением методических рекомендаций Минцифры.  Разработка стандарта будет осуществлена после утверждения новой редакции стратегии ЦТ. |
| Разработка и утверждение СТО ИПВР 04.6–ХХХ–2021 | Система внутренних нормативных документов АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей». Управление информационными ресурсами. Требования к организации и оформлению разработки и внедрения информационных систем АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» в области автоматизации управления организацией. | 2 квартал 2021 года | 4 квартал 2021 года | В связи с реорганизацией ДСР, проведением организационно-штатных мероприятий (приказ от 02 21.01.21 2-шр) и перераспределением функций, разработка стандарта переносится на 4 квартал 2021 года. |